**PRIMER REPORTE DEL ESTADO**

**ACTUAL DEL SOFTWARE**

SaluVax Manager

versión 1.1

Lima, 01 de Mayo del 2024

**Control de Versiones**

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/05/2024 | 1.0 | Creación y edición del Documento | Solís Gutierrez Cesar Eduardo |
| 03/05/2024 | 1.1 | Revisión y corrección del Documento | Mendoza Meza Pablo Andres |

**Reporte del Estado Actual del Software**

| **Nombre** | | |
| --- | --- | --- |
| **SISTEMA DE GESTIÓN DE VACUNAS-SALUVAX MANAGER** | | |
| **Estado** | | |
| En curso | | |
| **Resumen** | | |
| **Frontend** | **Backend** | **Base de Datos** |
| En el frontend, se ha progresado mediante la creación de modelos conceptuales de las vistas del sistema de gestión de vacunas.. Se han creado representaciones visuales de las interfaces de usuario para el registro de vacunas, la gestión de pacientes, la visualización de informes y la autenticación de usuarios. | En el backend, se han discutido y registrado las funciones que se necesitarán para el sistema. Esto incluye la lógica de negocio para el registro de vacunas, la gestión de pacientes, la autenticación de usuarios y la generación de informes. Aunque no se ha implementado completamente, se ha establecido una base sólida para el desarrollo futuro. | En la base de datos, se ha comenzado a diseñar una estructura relacional utilizando MySQL. Se han creado tablas para almacenar información sobre vacunas, pacientes, médicos e inventaristas. Sin embargo, este diseño está en sus etapas iniciales y aún se necesita una mayor planificación y desarrollo para garantizar la integridad y eficiencia de los datos almacenados. |
| Información adicional y enlaces | | |
| Cronograma del Proyecto: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h39kidTUazNGg\_\_gzSyyqogYEOiJhHoBlvuby9CtlNQ/edit#gid=901679205 | | |
| Obstáculos | | |
| ● Al principio no se definieron correctamente los requisitos y las funcionalidades que debería tener el software. | | |