**SEGUNDO REPORTE DEL ESTADO**

**ACTUAL DEL SOFTWARE**

SaluVax Manager

versión 1.0

Lima, 23 de Mayo del 2024

**Control de Versiones**

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/05/2024 | 1.0 | Creación y edición del Documento | Mendoza Meza Pablo Andres |
|  |  |  |  |

**Reporte del Estado Actual del Software**

| **Nombre** | | |
| --- | --- | --- |
| **SISTEMA DE GESTIÓN DE VACUNAS-SALUVAX MANAGER** | | |
| **Estado** | | |
| En curso | | |
| **Resumen** | | |
| **Frontend** | **Backend** | **Base de Datos** |
| Se ha progresado la programación de las vistas del sistema, incluyendo interfaces para registro de vacunas, gestión de pacientes, visualización de informes y autenticación de usuarios.  Módulo de Login:  -Formulario de inicio de sesión  -Validación de credencial.  Módulo de Registro de Usuario:  -Formulario de registro: Interfaz amigable para nuevos usuarios.  -Validación de datos: Validación en frontend  -Confirmación de registro: Verificación vía correo electrónico.  Módulo de Perfil de Usuario:  -Visualización del perfil: Información personal registrada.  -Edición del perfil: Actualización sencilla y segura.  -Cambio de contraseña: Opción para cambiar la contraseña. | En el backend, se han discutido y registrado las funciones necesarias para el sistema. Esto incluye la lógica de negocio para el registro de vacunas, la gestión de pacientes, la autenticación de usuarios y la generación de informes. Aunque no se ha implementado completamente, se ha establecido una base sólida para el desarrollo futuro. Actualmente, se encuentra en una fase media de desarrollo. | En la base de datos, aún no se ha avanzado en diseñar algo más elaborado debido a que se están haciendo primero los demás módulos, para hacer un diseño final de la base de datos e implementarla |
| Información adicional y enlaces | | |
| Cronograma del Proyecto: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h39kidTUazNGg\_\_gzSyyqogYEOiJhHoBlvuby9CtlNQ/edit#gid=901679205 | | |
| Obstáculos | | |
| ● problemas para coordinar los tiempos de entrega de los módulos , entrega tardía | | |