SEGUNDO SPRINT

RETROSPECTIVE

SaluVax Manager

versión 1.0

Lima, 23 de mayo del 2024

Control de Versiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/05/2024 | 1.0 | Creación y Redacción del Documento | Pablo Andres Mendoza Meza |

Actividades realizadas antes del Sprint retrospective:

1.- Revisar y actualizar Lista de Requisitos

2.- Revisar y actualizar diseño de la Interface(UI)

3.-Desarrollar Módulo de login

4.-Desarrollar Modulo de registro y perfil de usuario

5.- Establecer estilos para el sistema.

6.-Reportar estado actual del software

Cuestionamiento

¿Qué salió mal?

Hubo contratiempos al momento de las entregas de los módulos

¿Qué aprendimos?

Aprendimos que debemos tener mayor compromiso con el proyecto que se está realizando, respetar los horarios propuestos en el cronograma y que además debemos comunicar al equipo en caso tengamos algún percance con terminar o llevar una tarea asignada, para así saber cual es el inconveniente y poder revisarlo con el grupo y superar la dificultad.

¿Qué deberíamos hacer diferente la próxima vez?

Aplicaremos los cambios solicitados en el diseño de la base de datos para su mejor funcionamiento y eficacia del sistema.